Додаток 5

до Порядку

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Назва обласної (цільової) програми. Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4), як пам’ятки архітектури на 2020 рік

2. Замовник та відповідальний виконавець програми - обласна рада та облдержадміністрація.

- Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

На обслуговуванні обласної ради і облдержадміністрації є адміністративна будівля та автотранспортне господарство. Для їх належного функціонування необхідні відповідні кошти для утримання, ремонту і обслуговування, придбання обладнання, інструментів, інвентарю, інших витратних матеріалів.

4.Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програм - 13707,9 тис. грн. .

5.Зазначаються фактичні обсяги та, джерела фінансування програми у звітному періоді:

за рахунок коштів обласного бюджету	13707,9 тис. гривень (КПКВ -0318600 ) (у тому числі капітальні вкладення  0,0 тис. гривень).

6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

за рахунок коштів обласного бюджету 8126,51 тис. гривень (КПКВ -0318600, КЕКВ - 2110, 2120, 2210, 2282, 3110, 3132) (у тому числі капітальні вкладення 0,0 тис. гривень

7. Основні результати виконання програми за поточний рік: За рахунок програми була забезпечена належна охорона адмінбудинку, робота низьковольтних мереж в адмінбудинку, забезпечується  автотранспортне обслуговування обласної ради та адміністрації, забезпечено роботу систем захисту інформації  2-ох категорійних приміщень,    здійснене  матеріально-технічне забезпечення комунально-експлуатаційного господарства, компенсація за комунальні платежі, озеленення та освітлення адмінбудинків і прилеглої території. Результатом виконання  заходів передбачених програмою є забезпечення необхідних умов для функціонування комунально-експлуатаційного та автотранспортного господарств облдержадміністрації, збереження будівлі як пам’ятки архітектури та удосконалення  відповідної інфраструктури  адміністративного будинку для забезпечення належних умов праці.

Завдання і заходи, визначені програмою, за звітний період та в межах  фінансування виконано.

Керівник апарату

облдержадміністрації		                               Р. Натуркач

М.П.              (підпис)	      (ініціали та прізвище)